УТВЕРЖДАЮ

[Должность руководителя]

_____________ [Подпись] [ФИО]

«___» ____________ 2025 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Сервис доставки еды — Модуль курьера
и отслеживания заказа

Наименование системы: Сервис доставки еды — Модуль курьера и отслеживания заказа (DeliveryService)

Шифр темы: УП-2025-06

Разработчик: Короткий Никита Александрович

Дата начала разработки: 15.12.2025

2025

СОДЕРЖАНИЕ

1  ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ....................................................... 3

1.1  Полное наименование системы и её условное обозначение.............. 3

1.2  Основание для разработки........................................... 3

1.3  Плановые сроки начала и окончания работы........................... 3

1.4  Сведения об источниках и порядке финансирования работ.............. 3

2  НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ (РАЗВИТИЯ) СИСТЕМЫ........................ 4

2.1  Назначение системы................................................. 4

2.2  Цели создания системы.............................................. 4

3  ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТОВ АВТОМАТИЗАЦИИ................................ 5

3.1  Краткие сведения об объекте автоматизации.......................... 5

3.2  Сведения об условиях эксплуатации.................................. 5

4  ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ................................................. 6

4.1  Требования к системе в целом....................................... 6

4.2  Требования к функциям (задачам).................................... 7

4.3  Требования к видам обеспечения..................................... 9

5  СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ СИСТЕМЫ........................ 12

6  ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ СИСТЕМЫ................................... 14

7  ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ И СОДЕРЖАНИЮ РАБОТ.............................. 15

8  ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ........................................ 15

9  ИСТОЧНИКИ РАЗРАБОТКИ................................................. 16

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Полное наименование системы и её условное обозначение

Полное наименование системы: Сервис доставки еды — Модуль курьера и отслеживания заказа.

Условное обозначение: DeliveryService.

Вид (подвид) АС: информационная система управления доставкой.

1.2 Основание для разработки

Основанием для разработки системы являются:

- задание на учебную практику;

- программа учебной практики на 2025 год.

1.3 Плановые сроки начала и окончания работы

Начало работы: 15.12.2025

Окончание работы: [указать дату окончания практики]

1.4 Сведения об источниках и порядке финансирования работ

Разработка выполняется в рамках учебной практики. Финансирование не предусмотрено.

1.5 Порядок оформления и предъявления заказчику результатов работ

Результаты работ оформляются в виде:

- программного обеспечения (исходный код);

- технической документации;

- отчета по практике.

Результаты предъявляются руководителю практики для приемки.

2 НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ (РАЗВИТИЯ) СИСТЕМЫ

2.1 Назначение системы

Система предназначена для автоматизации процессов управления доставкой заказов еды в сервисе доставки. Система обеспечивает:

- автоматизацию работы курьеров по управлению назначенными заказами;

- предоставление клиентам возможности отслеживания статуса доставки заказов в режиме реального времени;

- визуализацию местоположения курьера на электронной карте;

- координацию взаимодействия между курьерами, клиентами и системой управления заказами.

2.2 Цели создания системы

Основными целями создания системы являются:

повышение эффективности работы курьерской службы за счёт автоматизации процессов управления заказами;

повышение качества обслуживания клиентов путём предоставления прозрачной информации о статусе доставки;

сокращение времени обработки заказов и повышение скорости доставки;

снижение операционных издержек за счёт оптимизации процессов;

обеспечение контроля за процессом доставки в режиме реального времени;

отработка практических навыков разработки мобильных приложений, веб-интерфейсов и серверных систем.

2.3 Критерии оценки достижения целей создания системы

Достижение поставленных целей оценивается по следующим критериям:

функционирование всех компонентов системы в соответствии с требованиями технического задания;

корректная работа мобильного приложения курьера на целевых платформах;

корректное отображение информации о заказах в веб-интерфейсе клиента;

обеспечение требуемых показателей производительности системы;

успешное прохождение комплекса тестов;

положительная оценка руководителя практики.

3 ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТОВ АВТОМАТИЗАЦИИ

3.1 Краткие сведения об объекте автоматизации

Объектом автоматизации является сервис доставки еды, включающий следующие основные процессы:

приём и регистрация заказов от клиентов;

назначение заказов курьерам;

управление статусами заказов;

отслеживание местоположения курьеров;

информирование клиентов о статусе доставки.

Участники процесса:

клиенты — заказчики еды, использующие веб-интерфейс для отслеживания заказов;

курьеры — исполнители доставки, использующие мобильное приложение для управления заказами;

администраторы (диспетчеры) — сотрудники, управляющие процессом доставки через серверную систему.

3.2 Сведения об условиях эксплуатации объекта автоматизации

Система эксплуатируется в следующих условиях:

мобильное приложение курьера используется в условиях городской среды с доступом к сети Интернет через мобильную связь (3G/4G/5G/Wi-Fi);

веб-интерфейс клиента используется на персональных компьютерах, планшетах и смартфонах с доступом к сети Интернет через проводное или беспроводное соединение;

серверная часть (Backend) размещается на хостинге с постоянным подключением к сети Интернет и обеспечением доступности 99%;

работа системы осуществляется круглосуточно в режиме 24/7.

3.3 Сведения о категориях пользователей

Система предназначена для следующих категорий пользователей:

Курьеры: лица, осуществляющие доставку заказов. Требуется базовое умение работы со смартфоном. Не требуется специальная подготовка.

Клиенты: физические лица, отслеживающие свои заказы. Специальные навыки не требуются.

Администраторы: сотрудники службы доставки, управляющие заказами и курьерами. Требуется знание работы с информационными системами.

4 ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ

4.1 Требования к системе в целом

4.1.1 Требования к структуре и функционированию системы

Система должна состоять из следующих основных компонентов:

серверная часть (Backend) — REST API для обработки запросов и управления данными;

мобильное приложение для курьеров — клиентское приложение для платформ Android и iOS;

веб-интерфейс для клиентов — веб-приложение для отслеживания заказов;

система управления базами данных — для хранения данных о заказах, курьерах и геолокации.

Взаимодействие компонентов осуществляется по протоколу HTTPS с использованием REST API.

4.1.2 Требования к численности и квалификации персонала

Для эксплуатации системы требуется:

- системный администратор — 1 чел., квалификация: высшее образование в области ИТ, опыт работы не менее 1 года;

- курьеры — базовые навыки работы со смартфоном;

- клиенты — базовые навыки работы с веб-браузером.

4.1.3 Требования к надёжности

Система должна обеспечивать:

коэффициент готовности системы не менее 0,99 (99%);

среднее время восстановления работоспособности после отказа — не более 1 часа;

автоматическое резервное копирование базы данных не реже 1 раза в сутки;

защиту от потери данных при сбоях сервера;

корректную обработку ошибок с выводом информативных сообщений пользователю.

4.1.4 Требования к безопасности

Система должна обеспечивать:

аутентификацию пользователей с использованием логина и пароля;

авторизацию доступа к функциям системы на основе ролей пользователей;

шифрование паролей с использованием алгоритма bcrypt или аналогичного;

передачу данных по защищённому протоколу HTTPS (TLS 1.2 и выше);

защиту от SQL-инъекций путём использования параметризованных запросов;

защиту от XSS-атак путём валидации и экранирования входных данных;

ограничение доступа курьеров только к назначенным им заказам;

логирование всех действий по изменению статусов заказов.

4.2 Требования к функциям (задачам), выполняемым системой

4.2.1 Серверная часть (Backend)

Серверная часть системы должна обеспечивать:

хранение данных о заказах, курьерах, пользователях и геолокации в базе данных;

предоставление REST API для взаимодействия с клиентскими приложениями;

обработку запросов на создание, изменение, удаление и получение заказов (CRUD операции);

управление статусами заказов (создан, назначен, в пути, доставлен, отменён);

назначение заказов курьерам;

хранение и предоставление данных о местоположении курьеров (эмуляция геолокации);

аутентификацию и авторизацию пользователей;

валидацию входных данных;

обработку ошибок и формирование соответствующих HTTP-ответов.

API должно предоставлять следующие endpoint'ы:

POST /api/auth/login — авторизация пользователя;

GET /api/orders — получение списка заказов;

GET /api/orders/:id — получение информации о заказе по ID;

POST /api/orders — создание нового заказа;

PUT /api/orders/:id/assign — назначение заказа курьеру;

PUT /api/orders/:id/status — изменение статуса заказа;

GET /api/couriers — получение списка курьеров;

GET /api/couriers/:id/orders — получение заказов курьера;

POST /api/location — сохранение данных геолокации;

GET /api/location/:orderId — получение текущей геолокации заказа.

4.2.2 Мобильное приложение курьера

Мобильное приложение должно обеспечивать следующие функции:

авторизацию курьера в системе с сохранением сессии;

отображение списка назначенных курьеру заказов;

фильтрацию заказов по статусам;

отображение детальной информации о заказе (описание, адрес доставки, контакты клиента, координаты);

изменение статуса заказа (принят, в пути, доставлен);

автоматическую отправку эмулированных данных геолокации при статусе «в пути»;

отображение уведомлений о новых заказах (опционально);

обработку ошибок сети и отображение соответствующих сообщений.

4.2.3 Веб-интерфейс клиента

Веб-интерфейс должен обеспечивать следующие функции:

ввод номера заказа для поиска;

отображение информации о заказе (описание, статус, адрес доставки);

отображение электронной карты с маркерами ресторана, адреса доставки и текущего местоположения курьера;

построение маршрута между точками на карте;

визуализацию текущего статуса заказа с цветовым кодированием;

автоматическое обновление данных о местоположении курьера без перезагрузки страницы;

отображение примерного времени доставки;

адаптивный дизайн для работы на различных устройствах (компьютер, планшет, смартфон);

обработку ошибок (заказ не найден, отсутствие соединения).

4.2.4 Эмуляция геолокации

Система должна реализовывать эмуляцию геолокации курьера для учебных целей:

при изменении статуса заказа на «в пути» автоматически запускается процесс эмуляции;

генерируется маршрут от координат ресторана до адреса доставки;

маршрут разбивается на 10-20 промежуточных точек;

координаты отправляются на сервер с интервалом 10 секунд;

в координаты добавляется случайная погрешность для имитации реального движения;

при достижении конечной точки или изменении статуса на «доставлен» эмуляция прекращается.

4.3 Требования к видам обеспечения

4.3.1 Требования к математическому обеспечению

Система должна реализовывать следующие алгоритмы:

- алгоритм генерации промежуточных точек маршрута для эмуляции геолокации;

- алгоритм расчёта расстояния между географическими координатами;

- алгоритм хеширования паролей (bcrypt).

4.3.2 Требования к информационному обеспечению

4.3.2.1 Требования к структуре и способам организации данных

База данных должна включать следующие основные сущности:

users — пользователи системы (курьеры, администраторы). Поля: id, username, password_hash, role, created_at.

couriers — информация о курьерах. Поля: id, user_id, full_name, phone, status, created_at.

orders — заказы. Поля: id, order_number, description, delivery_address, client_name, client_phone, courier_id, status, restaurant_lat, restaurant_lng, delivery_lat, delivery_lng, created_at, updated_at.

locations — история геолокации. Поля: id, order_id, latitude, longitude, timestamp.

order_status_history — история изменений статусов. Поля: id, order_id, status, changed_by, timestamp.

4.3.2.2 Требования к методам и средствам ведения информационной базы

Должны быть обеспечены следующие операции:

- создание, изменение, удаление записей в базе данных;

- резервное копирование базы данных не реже 1 раза в сутки;

- восстановление данных из резервной копии;

- обеспечение целостности данных.

4.3.3 Требования к лингвистическому обеспечению

Язык интерфейса системы — русский.

Все сообщения системы должны быть на русском языке и понятны пользователю.

4.3.4 Требования к программному обеспечению

4.3.4.1 Серверная часть (Backend)

язык программирования: Node.js / Python / Java;

фреймворк: Express.js / FastAPI / Spring Boot;

СУБД: PostgreSQL / MySQL / MongoDB;

библиотеки: bcrypt (хеширование паролей), jsonwebtoken (JWT);

среда выполнения: Node.js 16+ / Python 3.9+ / Java 11+.

4.3.4.2 Мобильное приложение

платформа разработки: React Native / Flutter;

целевые платформы: Android 8.0+ (API level 26), iOS 12.0+;

библиотеки: axios/fetch (HTTP-запросы), AsyncStorage (локальное хранилище).

4.3.4.3 Веб-интерфейс

языки: HTML5, CSS3, JavaScript (ES6+);

библиотека карт: Leaflet / Google Maps API / OpenStreetMap;

фреймворк (опционально): React / Vue.js;

совместимость с браузерами: Chrome 90+, Firefox 88+, Edge 90+, Safari 14+.

4.3.5 Требования к техническому обеспечению

4.3.5.1 Требования к серверному оборудованию

Для размещения серверной части системы требуется:

процессор: 2 ядра, 2 ГГц и выше;

оперативная память: не менее 4 ГБ;

дисковое пространство: не менее 20 ГБ;

сетевое подключение: постоянное подключение к сети Интернет, скорость не менее 100 Мбит/с;

операционная система: Linux (Ubuntu 20.04 LTS или выше) / Windows Server 2019.

4.3.5.2 Требования к клиентскому оборудованию

Для мобильного приложения:

- смартфон на базе Android 8.0+ или iOS 12.0+;

- оперативная память: не менее 2 ГБ;

- доступ к сети Интернет (3G/4G/5G/Wi-Fi).

Для веб-интерфейса:

- устройство с веб-браузером (компьютер, планшет, смартфон);

- доступ к сети Интернет.

4.3.6 Требования к метрологическому обеспечению

Система должна обеспечивать:

- хранение координат в формате десятичных градусов с точностью до 8 знаков после запятой;

- хранение временных меток в формате ISO 8601 с точностью до секунды.

4.3.7 Требования к организационному обеспечению

Для эксплуатации системы должны быть разработаны следующие организационные документы:

- руководство пользователя для курьеров;

- руководство администратора системы;

- инструкция по развёртыванию системы.

4.4 Требования к эксплуатационным характеристикам

4.4.1 Требования к производительности

Система должна обеспечивать:

время отклика API на стандартные запросы — не более 500 мс;

время отклика API на сложные запросы (с выборкой из БД) — не более 1000 мс;

обновление данных геолокации — не реже 1 раза в 10 секунд;

время загрузки веб-страницы отслеживания — не более 2 секунд;

поддержку одновременной работы не менее 100 курьеров;

поддержку одновременной работы не менее 500 клиентов.

4.4.2 Требования к режимам функционирования

Система должна функционировать в следующих режимах:

- нормальный режим — круглосуточная работа 24/7;

- режим обслуживания — плановое техническое обслуживание не более 2 часов в неделю в ночное время.

4.4.3 Требования к условиям эксплуатации

Серверное оборудование должно эксплуатироваться в следующих условиях:

- температура окружающей среды: от +10°C до +35°C;

- относительная влажность: не более 80%;

- наличие системы бесперебойного питания (UPS).

5 СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ СИСТЕМЫ

5.1 Перечень стадий и этапов работ

Работы по созданию системы выполняются в следующей последовательности:

1. Проектирование

разработка архитектуры системы;

проектирование структуры базы данных;

разработка спецификации REST API;

создание макетов пользовательских интерфейсов.

2. Разработка серверной части (Backend)

создание структуры базы данных и таблиц;

разработка моделей данных;

разработка контроллеров для обработки запросов;

реализация REST API endpoints;

реализация аутентификации и авторизации;

реализация алгоритма эмуляции геолокации;

тестирование API.

3. Разработка мобильного приложения

настройка проекта React Native / Flutter;

разработка экранов приложения (авторизация, список заказов, детали заказа);

разработка переиспользуемых компонентов;

реализация навигации между экранами;

интеграция с Backend API;

реализация отправки геолокации;

тестирование на устройствах Android и iOS.

4. Разработка веб-интерфейса

создание HTML-структуры страниц;

разработка CSS-стилей (адаптивный дизайн);

интеграция библиотеки карт (Leaflet/Google Maps);

реализация отображения маркеров и построения маршрута;

реализация взаимодействия с Backend API;

реализация автоматического обновления данных;

тестирование в различных браузерах.

5. Комплексное тестирование

модульное тестирование компонентов;

интеграционное тестирование взаимодействия компонентов;

end-to-end тестирование полных сценариев использования;

тестирование производительности;

тестирование безопасности;

исправление выявленных ошибок.

6. Подготовка документации

разработка руководства пользователя (для курьеров);

разработка руководства администратора;

разработка API-документации (OpenAPI/Swagger);

разработка инструкции по развёртыванию;

оформление технической документации.

7. Развёртывание и ввод в эксплуатацию

развёртывание серверной части на хостинге;

развёртывание веб-интерфейса;

настройка доменного имени и SSL-сертификатов;

проведение приёмо-сдаточных испытаний;

обучение пользователей (при необходимости).

5.2 Сроки выполнения работ

Плановые сроки выполнения работ:

Проектирование: [от 15.12.2025 до 18.12.2025]

Разработка Backend: [от 19.12.2025 до 22.12.2025]

Разработка мобильного приложения: [от 23.12.2025 до 24.12.2025]

Разработка веб-интерфейса: [от 24.12.2025 до 25.12.2025]

Комплексное тестирование: [25.12.2025]

Подготовка документации: [от 15.12.2025 до 18.12.2025 ]

Развёртывание и ввод в эксплуатацию: [27.12.2025]

Общий срок выполнения работ: от 15.12.2025 до [26.12.2025].

6 ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ СИСТЕМЫ

6.1 Виды, состав, объём и методы испытаний

Для проверки соответствия системы требованиям технического задания проводятся следующие виды испытаний:

Предварительные испытания

проверка работоспособности всех компонентов системы;

проверка соответствия функциональным требованиям;

проверка корректности работы API;

проверка корректности работы мобильного приложения;

проверка корректности работы веб-интерфейса.

Приёмо-сдаточные испытания

проверка выполнения всех требований технического задания;

проверка наличия и полноты документации;

проверка соответствия требованиям к производительности;

проверка соответствия требованиям к безопасности;

проверка соответствия требованиям к надёжности.

6.2 Критерии приёмки системы

Система считается принятой при выполнении следующих условий:

реализованы все функции, указанные в разделе 4.2 настоящего технического задания;

выполнены требования к производительности системы (раздел 4.4.1);

выполнены требования к надёжности системы (раздел 4.1.3);

выполнены требования к безопасности системы (раздел 4.1.4);

успешно пройдены все тестовые сценарии;

предоставлен полный комплект документации согласно разделу 8;

отсутствуют критические ошибки и дефекты;

система соответствует всем требованиям технического задания.

6.3 Порядок приёмки системы

Приёмка системы осуществляется в следующем порядке:

разработчик уведомляет руководителя практики о готовности системы к приёмке;

проводятся предварительные испытания;

устраняются выявленные замечания и недостатки;

проводятся приёмо-сдаточные испытания в присутствии руководителя практики;

проверяется комплектность и качество документации;

при успешном прохождении испытаний составляется акт приёмки системы;

руководитель практики принимает решение о приёмке системы.

7 ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ И СОДЕРЖАНИЮ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ К ВВОДУ СИСТЕМЫ В ДЕЙСТВИЕ

Для ввода системы в действие необходимо обеспечить:

наличие серверного оборудования или хостинга с характеристиками согласно разделу 4.3.5.1;

наличие доступа к сети Интернет;

установку необходимого программного обеспечения (СУБД, среда выполнения);

настройку доменного имени (при необходимости);

получение SSL-сертификата для обеспечения защищённого соединения (при необходимости);

подготовку тестовых данных для проверки работоспособности системы.

8 ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ

8.1 Состав документации

Комплект документации на систему должен включать:

Техническое задание — настоящий документ.

Руководство пользователя (для курьеров) — описание работы с мобильным приложением.

Руководство администратора — описание настройки и администрирования системы.

Описание программы — техническое описание архитектуры и компонентов системы.

Описание применения — назначение и условия применения системы.

API-документация — спецификация REST API в формате OpenAPI/Swagger.

Инструкция по развёртыванию — порядок установки и настройки системы.

Схема базы данных — ER-диаграмма и описание структуры БД.

Диаграммы UML — диаграммы классов, последовательности, компонентов.

Тест-план — описание тестовых сценариев и результатов тестирования.

Отчёт по практике — отчёт о выполненной работе.

8.2 Требования к оформлению документации

Документация должна быть оформлена в соответствии со следующими требованиями:

документы оформляются в электронном виде в форматах PDF и/или DOCX;

используется шрифт Times New Roman, размер 12-14 пт;

текст выравнивается по ширине;

абзацный отступ — 1,25 см;

межстрочный интервал — 1,5;

поля: левое — 3 см, правое — 1 см, верхнее и нижнее — 2 см;

страницы нумеруются в правом верхнем углу;

разделы и подразделы имеют заголовки;

рисунки и таблицы должны иметь названия и ссылки в тексте.

9 ИСТОЧНИКИ РАЗРАБОТКИ

При разработке системы использованы следующие источники:

ГОСТ 34.602-2020. Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы.

ГОСТ 19.201-78. Единая система программной документации. Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению.

ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2010. Информационная технология. Системная и программная инженерия. Процессы жизненного цикла программных средств.

Задание на учебную практику.

Программа учебной практики на 2025 год.

Документация React Native / Flutter (официальная).

Документация Node.js / Python / Java (официальная).

Документация Leaflet / Google Maps API (официальная).

ПРИЛОЖЕНИЯ

К настоящему техническому заданию прилагаются следующие материалы:

Приложение А. Диаграмма архитектуры системы

Приложение Б. ER-диаграмма базы данных

Приложение В. Спецификация REST API (OpenAPI/Swagger)

Приложение Г. Макеты пользовательских интерфейсов мобильного приложения

Приложение Д. Макеты веб-интерфейса отслеживания заказов

Приложение Е. Тест-план

Приложение Ж. Описание алгоритма эмуляции геолокации

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

| Должность | Подпись | Дата | Расшифровка подписи |
| --- | --- | --- | --- |
| Разработчик |  |  | Короткий Н.А. |
| Руководитель практики |  |  |  |
| Заказчик (при наличии) |  |  |  |

——————————————————————————————

Конец документа